광명역 센트럴파크 아파트

사 업 계 획 서

(주)광명도시개발

2025년 3월

# 제1장 사업개요

| 사업명 | 광명역 센트럴파크 아파트 |
| --- | --- |
| 소재지 | 경기도 광명시 철산동 123-4번지 일원 |
| 지구/구역 | 광명역세권 도시개발구역 |
| 시행사 | (주)광명도시개발 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 신탁사 | 한국토지신탁 |
| 사업유형 | 공동주택(아파트) |

# 제2장 사업규모

| 대지면적 | 45,230㎡ |
| --- | --- |
| 건축면적 | 13,569㎡ |
| 연면적 | 198,500㎡ |
| 건폐율 | 29.99% |
| 용적률 | 249.8% |
| 규모 | 지하3층 ~ 지상35층 |
| 동수 | 5개동 |
| 총세대수 | 1,200세대 |
| 주차대수 | 1,450대 (세대당 1.21대) |

# 제3장 사업구조

본 사업은 관리형 토지신탁 방식으로 추진되며, 사업 참여자 간 관계는 다음과 같습니다.

수분양자 ←→ 시행사((주)광명도시개발): 분양계약

시행사 ←→ 시공사(현대건설): 도급계약 (총 공사비 380,000백만원)

시행사 ←→ 대주단(KB국민은행 외): PF대출 320,000백만원

시행사 ←→ 신탁사(한국토지신탁): 관리형토지신탁계약

시공사 → 대주단: 채무인수확약 및 연대보증

# 제4장 공정일정

| 구분 | 일정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 착공 | 2025년 06월 | 건축허가 완료 |
| 분양개시 | 2025년 09월 | 착공 후 3개월 |
| 골조완료 | 2027년 06월 | 착공 후 24개월 |
| 준공예정 | 2028년 12월 | 착공 후 42개월 |
| 입주예정 | 2029년 03월 | 준공 후 3개월 |

총 공사기간: 42개월

# 제5장 인허가 현황

| 인허가 항목 | 완료일 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 건축허가 | 2024년 12월 | 광명시 제2024-건축-0892호 |
| 환경영향평가 | 2024년 02월 | 협의 완료 |
| 교통영향평가 | 2024년 05월 | 협의 완료 |
| 사전재해영향평가 | 2024년 03월 | 협의 완료 |