철산한신아파트 재건축정비사업

사업기본계획서

2026년 3월

철산한신아파트 재건축정비사업조합

# 1. 사업 개요

| 사업명 | 철산한신아파트 재건축정비사업 |
| --- | --- |
| 사업위치 | 경기도 광명시 철산동 12번지 일원 (철산한신아파트) |
| 사업유형 | 주택재건축정비사업 (도시정비법) |
| 사업시행자 | 철산한신아파트 재건축정비사업조합 |
| 시공사 | (예정) 대형 건설사 컨소시엄 |
| 사업기간 | 2026년 6월 ~ 2030년 12월 (약 54개월) |

# 2. 사업 규모

본 사업의 대지면적은 82,500㎡(약 24,956평)이며, 연면적은 396,000㎡(약 119,790평)입니다. 건폐율은 22.8%, 용적률은 299.5%로 계획하였습니다. 지상 최고 35층, 지하 2층 규모의 아파트 단지를 조성하며, 총 세대수는 3,000세대입니다.

## 2-1. 평형별 세대 구성

| 평형 | 전용면적 | 세대수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35평형 | 84㎡ (전용) | 1,800세대 | 60% |
| 44평형 | 115㎡ (전용) | 1,200세대 | 40% |
| 합계 | - | 3,000세대 | 100% |

# 3. 분양가 책정

인근 실거래가 및 시장 조사 결과를 반영하여 평당 분양가 3,000만원으로 책정하였습니다. 이는 인근 철산역 주변 아파트 실거래 평균가(평당 2,850만원) 대비 약 5.3% 상향된 수준이나, 재건축 신축 프리미엄 및 7호선 철산역 도보 5분 역세권 입지를 감안할 때 적정한 수준으로 판단됩니다.

35평형 분양가는 약 10억 5,000만원, 44평형 분양가는 약 13억 2,000만원으로 산정됩니다.

# 4. 입지 분석

교통: 서울 지하철 7호선 철산역 도보 5분, 광명사거리역 도보 12분, 서해안고속도로 광명IC 차량 10분

교육: 철산초등학교 도보 3분, 광명중학교 도보 8분, 광명북고등학교 도보 10분

생활편의: 이케아 광명점 차량 5분, 코스트코 광명점 차량 7분, KTX광명역 차량 10분

개발호재: 광명시흥 공공주택지구 개발, 신안산선 개통(2026년 예정), 광명재정비촉진지구 지정

# 5. 사업 추진 일정

| 단계 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 사업시행인가 | 2026년 6월 | 관리처분계획 포함 |
| 이주 및 철거 | 2026년 9월 ~ 2027년 3월 | 6개월 |
| 착공 | 2027년 4월 |  |
| 일반분양 | 2027년 9월 | 착공 후 5개월 |
| 준공 | 2030년 6월 | 공사기간 약 38개월 |
| 입주 | 2030년 12월 |  |

※ 상기 일정은 인허가 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.